**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« \_\_\_ » марта 2021 № \_\_\_

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие транспортной системы Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2020 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 09.07.2018 № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения» Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения постановляет:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие транспортной системы Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения

Глава Администрации

Андреево-Мелентьевского

сельского поселения Иваница Ю.В.

Приложение

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. № \_\_

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие транспортной системы Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2020 г.**

**Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2020 год.**

Муниципальная программа « Развитие транспортной системы Андреево-Мелентьевского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения 20.01.2020 № 15.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры;

-Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Андреево-Мелентьевского сельского поселения;

- Повышение уровня безопасности дорожного движения

Задачи муниципальной программы заключаются в поддержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта автомобильных дорог; снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; снижение транспортного риска.

 В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: уменьшение доли протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; улучшение состояния автомобильных дорог; создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Андреево-Мелентьевского сельского поселения.

 Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры» составили - 1354,2 тыс.руб.

.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2020-2030 годы»;

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2020-2030 годы»

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено 1154,2 тыс. рублей.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения»», привела к достижению следующих результатов*:*

Созданы условия для устойчивого функционирования транспортной системы Андреево-Мелентьевского сельского поселения.

На реализацию подпрограммы 2 на 2020 год предусмотрено 200,0 тыс. рублей.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий Подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения», привела к достижению следующих результатов:

Сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, повышение безопасности дорожного движения.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

.**Раздел 3. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

 Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

 Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году оценивается на основании следующих критериев:

 1. Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 0;

значение показателя (индикатора) 1.3 равно 1;

значение показателя (индикатора) 1.4 равно 1;

значение показателя (индикатора) 2.1 равно 1.

Значение целевого показателя 1.2 не соответствует нормативному (меньше 1) это вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2020 году.

 2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет – Со = 6/7 = 0,86, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

 3. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом = 12/12 = 1,0.

 4. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме: СРм = 12/12 = 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

 5. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям: ССуз=304,2/304,2 = 1,0.

 6. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: Эис = 1,0/1,0 = 1,0.

 7. Уровень реализации муниципальной программы:

 УРпр= Эо\*0,5+СРом\*0,3+Эис\*0,2

 УРпр= 0,86\*0,5+1,0\*0,3+1,0\*0,2= 0,93

 С учетом данных результатов в 2020 году муниципальная программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

**Раздел 4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

 Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского

поселения «Развитие транспортной системы Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2020 год

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Андреево-Мелентьевского сельского поселения» | всего | 1354,2 | 1354,2 |
| бюджет поселения | 1354,2 | 1354,2 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры». | Основноемероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользованияместного значения и искусственных сооружений на нихОсновное мероприятие 1.2. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользованияместного значения и ремонтискусственных сооружений на нихОсновное мероприятие 1.3. Разработка проектнойдокументации на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользованияОсновное мероприятие 1.4. Сезонное содержание дорог в 12 населенных пунктах сельского поселения | всего | 1154,2 | 1203,67 |
| бюджет поселения | 1154,2 | 1203,67 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения»  | Основное мероприятие 2.1.Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки | всего | 200,0 | 150,48 |
| бюджет поселения | 200,0 | 150,48 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |