**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

346841, Ростовская область, Неклиновский район, с. Андреево-Мелентьево,

ул. Победы, д. № 3, Телефон/факс: 8(86347) 3-32-35

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» марта 2019 г с. Андреево-Мелентьево № 23

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения «Энергоэффективность Андреево-**

**Мелентьевского сельского поселения» за 2018 год**

В соответствии с постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.08.2013г. № 19 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения», распоряжением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.08.13 № 228/1 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения», Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Энергоэффективность Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 07.10.2014г. № 70/12, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**И.о. Главы Администрации**

**Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения Л.Н. Лищенко**

Постановление вносит

отдел экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от 04.03.2019г. № 23

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения**

**«Энергоэффективность Андреево-Мелентьевского сельского поселения»**

**за 2018 год**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Энергоэффективность Андреево-Мелентьевского сельского поселения».

Муниципальная программа «Энергоэффективность Андреево-Мелентьевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 07.10.2014г. № 70/12.

Общий объем финансирования Программы за 2018 год за счет средств бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения и областного бюджета составляет 10,9 тыс. рублей.

По итогам 2018 года обеспечена удовлетворительная динамика основных показателей бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2017 года.

За 2018 год в рамках муниципальной программы «Энергоэффективность Андреево-Мелентьевского сельского поселения» подпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» осуществлялось:

- техническое обслуживание системы (закупка оборудования);

- инструктаж должностных лиц.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включена подпрограмма:

Энергоэффективность и развитие энергетики.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики»

В ходе обеспечения реализации подпрограммы Андреево-Мелентьевского сельского поселения были выполнены следующие мероприятия:

- техническое обслуживание системы (закупка оборудования);

- инструктаж должностных лиц.

Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики»

В ходе выполнения мероприятий подпрограммы Андреево-Мелентьевского сельского поселения были выполнены следующая работа:

- техническое обслуживание системы (закупка оборудования);

- инструктаж должностных лиц.

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования.

В 2018 году внесены изменения в долгосрочную целевую программу Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 10.08.2018г. № 72 «О внесении изменений в постановление от 07.10.2014 г. № 70/12 «Энергоэффективность Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2015-2020годы».

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения бюджета за 2018 год на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность Андреево-Мелентьевского сельского поселения» приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Энергоэффективность Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Причины изменений |
| 1. | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | № 72 от 10.08.2018г. | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2018 год и плановый период 2019-2020гг» |

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями приведена в приложении № 6 к годовому отчету.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Энергоэффективность Андреево-Мелентьевского сельского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Энергоэффективность Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Энергоэффективность Андреево-Мелентьевского сельского поселения»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Энергоэффективность Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2015-2020годы» проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (10,9/143,6) \*100= 7,6 ( %).

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение № 4):

УФ = 10,9/143,6\*100%= 7,6%.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 7,6/100= 0,076

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП менее 1, следовательно, такая эффективность оценивается как менее эффективная.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергоэффективность Андреево-Мелентьевского сельского поселения» ей присваивается уровень эффективности реализации – менее эффективная муниципальная программа.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Энергоэффективность Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Энергоэффективность Андреево-Мелентьевского сельского поселения »** | | | | | | |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 0,2 | 0,4 | 0,4 |  |
| **Подпрограмма 1 «**Энергоэффективность и развитие энергетики» | | | | | | |
| 1.1. | Техническое обслуживание и обслуживание газопровода | % | 0,8 | 0,9 | 0,9 |  |
| 1.2. | Уровень газификации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | % | 70,0 | 134,2 | 0,0 |  |
| 1.3 | Техническое обслуживание системы | % | 100 | 8,5 | 8,5 |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Энергоэффективность Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | | запланирован  ные | достигнутые | |
| **Подпрограмма 1. «Энергоэффективность и развитие энергетики»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Техническое обслуживание (закупка оборудования) | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | 1.Оптимизация использования топливно-энергетических ресурсов.  2.Сокращение бюджетных расходов на энергоресурсы. | 1.Оптимизация использования топливно-энергетических ресурсов.  2.Сокращение бюджетных расходов на энергоресурсы. |  | |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Энергоэффективность Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа | Энергоэффективность Андреево-Мелентьевского сельского поселения | всего | 143,6 | 10,9 |
| бюджет поселения | 143,6 | 10,9 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Энергоэффективность и развитие энергетики | всего | 143,6 | 10,9 |
| бюджет поселения | 143,6 | 10,9 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Энергоэффективность Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Андреево-Мелентьевского**  **сельского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году**

Муниципальная программа «Энергоэффективность Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Техническое обслуживание | 1.Оптимизация использования топливно-энергетических ресурсов.  2.Сокращение бюджетных расходов на энергоресурсы. | 1.Оптимизация использования топливно-энергетических ресурсов.  2.Сокращение бюджетных расходов на энергоресурсы. | 132,7 | 0,0 |
| всего |  |  | 132,7 | 0,0 |

Приложение № 6

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Энергоэффективность Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Андреево-Мелентьевского**  **сельского поселения в отчетном 2018 году**

Муниципальная программа «Энергоэффективность Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки перераспределения) |
| Сумма (тыс.рублей) +, - | Причины перераспределения |
| Энергоэффективность Андреево-Мелентьевского сельского поселения | - 132,7 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2018 год | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения № 72 от 10.08.2018 «О внесении изменений в постановление от 07.10.2014г. № 70/12 «Энергоэффективность Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2015-2020 годы» |