График благоустройства

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

на период

с 09.03.2021 по 06.05.2021 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Место дислокации |
|  | 09.03-12.03 |  |
| 1 | Кронирование деревьев | с. Андреево-Мелентьево Ул. Магистральная (около амбулатории) |
| 2 | Сбор мусора на памятнике ВОВ | с. Андреево-Мелентьево  Ул. Победы 18  Памятник ВОВ |
| 3 | Уборка центральной площади | с. Андреево-мелентьево  Ул. Победы 3 |
| 4 | Плановое выжигание камыша вдоль реки Миус | с. Лотошники (пустырь между с. А-Мелентьево-с.Лотошники) |
| 5 | Уборка территории детской площадки | с. Андреево-Мелентьево  ул .Октябрьская 27б |
|  | 15.03-19.03 |  |
| 1 | Кронирование деревьев при въезде на гражданское кладбище | х. Родионовка |
| 2 | Сбор мусора на гражданском кладбище | х. Родионовка |
| 3 | Искусственный пал сухой растительности на прилегающей территории гражданского кладбища | х. Родионовка |
| 4 | Сбор мусора на прилегающих дорогах населенного пункта | х. Родионовка |
| 5 | Субботник на прилегающей территории Родионовского СДК | х. Родионовка |
| 6 | Плановое выжигание камыша вдоль реки Миус | П. Мокросарматка |
|  | 22.03-26.03 |  |
| 1 | Сбор придорожного мусора | от с. Андреево-Мелентьево до д. Золотарево |
| 2 | Сбор придорожного мусора | от д.Золоторево до х.Грузиновки |
| 3 | Уборка территории детской площадке | д. Золотарево ул. Лиманная 35а |
| 4 | Сбор мусора на гражданском кладбище | х. Грузиновка |
| 5 | Сбор мусора на гражданском кладбище | д. Золотарево |
| 6 | Субботник на прилегающей территории А-Мелентьевского СДК | с. Сухосарматка |
| 7 | Субботник на прилегающей территории Марьевского СДК | с. Марьевка |
| 8 | Плановое выжигание сухой растительности | Пустырь на везде в х. Грузиновка |
|  | 29.03-02.04 |  |
| 1 | Субботник на территории ГТО | п. Сухосарматка |
| 2 | Сбор мусора на прилегающей территории гражданского кладбища | п. Сухосарматка |
| 3 | Сбор придорожного мусора | от п. Сухосарматка- с. А-Мелентьево |
| 4 | Очистка от мусора центральной площади | с. Андреево-Мелентьево ул. Победы 3 |
| 5 | Уборка на прилегающей территории памятника ВОВ | с. Андреево-Мелентьево ул. Победы 18 |
| 6 | Уборка территории стадиона | с. Андреево-Мелентьево |
|  | 05.04-09.04 |  |
| 1 | Побелка деревьев | с. Андреево-Меленнтьево ул. Магистральная |
| 2 | Уборка территории детской площадке | с. Андреево-Мелентьево ул. Береговая 12б |
| 3 | Субботник на территории центрально площади | с. Андреево-Мелентьево  ул. Победы 3 |
| 4 | Сбор мусора на гражданском кладбище | с. Андреево-Мелентьево ул. Магистральная |
| 5 | Сбор придорожного мусора | с. Андреево-Мелентьево ул. Магистральная |
|  | 12.04-16.04 |  |
| 1 | Ремонт памятника ВОВ | с. Андреево-Мелентьево ул. Победы 18 |
| 2 | Уборка территории детской площадки | п. Сухосарматка ул. Садовая 12а |
| 3 | Покраска малых архитектурных форм | с. Андреево-Мелентьево |
| 4 | Сбор мусора на гражданском кладбище | п. Павломануйловский |
| 5 | Сбор придорожного мусора | от п. Павломануйловский-П до п. Дарьевка |
|  | 19.04-23.04 |  |
| 1 | Уборка территории детской площадки | с. Марьевка ул. Школьная 1а |
| 2 | Уборка территории памятника ВОВ | с. Марьевка |
| 3 | Уборка территории детской площадки | п. Мокросарматка ул. Нагорная 3а |
| 4 | Субботник на территории Сухосарматской СОШ | с. Андреево-Мелентьево ул. Победы 16а |
| 5 | Субботник на территории Марьевской СОШ | с. Марьевка ул. Ленина 100а |
| 6 | Уборка территории стадиона | с. Андреево-Мелентьево |
| 7 | Плановое выжигание сухой растительности | с. Андреево-Мелентьево |
|  | 26.04-30.04 |  |
| 1 | Уборка территории детской площадки | п. Дарьевка ул. Степная 23а |
| 2 | Субботник на территории детского сада «Сказка» | с. Андреево-Мелентьево ул. Победы 2а |
| 3 | Сбор придорожного мусора | от с. Андреево-Мелентьево до д. Золотарево |
| 4 | Уборка территории детской площадки | от А-Мелентьево до п. Дарьевка |
| 5 | Субботник на территории Мелентьевского СДК | с. Сухосарматка ул. Садовая 14 |
| 6 | Уборка территории памятника ВОВ | с. А-Мелентьево ул. Победы 18 |
|  | 03.05-07.05 |  |
| 1 | Сбор придорожного мусора | от п. Павломануйловский-П до п. Дарьевка |
| 2 | Уборка на прилегающей территории памятника ВОВ | с. Андреево-Мелентьево ул. Победы 18 |
| 3 | Наведение порядка на территории памятника ВОВ | с. Андреево-Мелентьево ул. Победы 18 |
| 4 | Очистка от мусора центральной площади | с. Андреево-Мелентьево ул. Победы 3 |
| 5 | Наведение порядка в сквере | с. Андреево-Мелентьево ул. Береговая |
| 6 | Наведение порядка на территории Мелентьевского СДК | с. Сухосарматка ул. Садовая 14 |