**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

346841, Ростовская область, Неклиновский район, с. Андреево-Мелентьево,

ул. Победы, д. № 3, Телефон/факс: 8(86347) 3-32-35

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с.Андреево-Мелентьево

« 03 » апреля 2017г. № 37

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства**

**в Андреево-Мелентьевском сельском поселении » за 2016 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.08.2013 № 19 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения», распоряжением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.08.2013 № 228/1 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения», Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» за 2016 год, утвержденной постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 07.10.2014г. № 70/1, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения Ю.В. Иваница**

Постановление вносит

отдела экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от 03 апреля 2017г. № 37

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Андреево-Мелентьевского** **сельского поселения**

**«**Развитие дорожного хозяйства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении»

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

 Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства Андреево-Мелентьевского сельского поселения».

 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» утверждена постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 07.10.2014г. № 70/1.

 Общий объем финансирования Программы за 2016 год за счет средств бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения составляет 4703,6 тыс.рублей.

 По итогам 2016 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2015 года.

 За 2016 год в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» выполнялись работы:

- по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

- были приобретены и установлены дорожные знаки.

 Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включена одна подпрограмма:

1. Развитие транспортной инфраструктуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

согласно заключенного муниципального контракта в зимний период выполнялись работы по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- выполнялись работы по содержанию автомобильных дорог, в т.ч. выполнялся ямочный ремонт дорог и работы по скашиванию травы вдоль обочин дорог;

- приобретены и установлены дорожные знаки.

Приведены в нормальное состояние пешеходные переходы.

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования.

В 2016 году разрабатывались следующие нормативно-правовые акты в области развития дорожного хозяйства:

-постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 01.08.2016г. № 87 «О внесении изменений в постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2015-2020 годы».

-постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 09.09.2016г. № 104 «О внесении изменений в постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства в Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2015-2020 годы».

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения и областного бюджета за 2016 год на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

*«*Развитие дорожного хозяйства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения  | Причины изменений |
| 1. | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | № 87 от 01.08.2016 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения №183 от 01.08.2016г « О внесении изменений в решение собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2016год» |
| 2. | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | № 104 от 09.09.2016 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения №191 от 09.09.2016г « О внесении изменений в решение собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2016год» |

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие дорожного хозяйства в Андреево-Мелентьевском сельскогом поселении» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Развитие дорожного хозяйства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении»

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Развитие дорожного хозяйства**  **в Андреево-Мелентьевского сельском поселения»**

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (48,0/48,0 + 1432/1432) / 2 = 1,0 (100 %).

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение № 4):

УФ = 1756,8/1756,8\*100%= 100 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 100/100= 1,0

Значение показателя «эффективность использования средств местного бюджета» ЭП равна 1, следовательно такая эффективность оценивается как высокая.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства», ей присваивается уровень эффективности реализации – эффективная муниципальная программа.

 Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие дорожного хозяйства Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Андреево-Мелентьевского сельского поселения»** |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» | процент | 57,0 | 57,0 | 57,0 |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Поляковского сельского поселения»** |
| 1.1. | Количество километров и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 39,265 | 1006,1 | 1006,1 | В 2016г. денежные средства из местного бюджета на проведение капитального ремонта не выделялись |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие дорожного хозяйства Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры»** |
| 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Калиничев С.С.) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог |  |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие дорожного хозяйства Андреево-Мелентьевского поселения»

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа |  Развитие дорожного хозяйства и транспорта на территории Поляковского сельского поселения | всего | 4723,8 | 4703,6 |
| бюджет поселения | 4723,8 | 4703,6 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения | всего | 4723,8 | 4703,6 |
| бюджет поселения | 4723,8 | 4703,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 4723,8 | 4703,6 |
| бюджет поселения | 4723,8 | 4703,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие дорожного хозяйства Андреево-Мелентьевского поселения»

**Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Андреево-Мелентьевского**  **сельского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году**

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Развитие транспортной инфраструктуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог | 20,2 | 0,0 |
| Всего |  |  | 20,2 | 0,0 |