АДМИНИСТРАЦИЯ

АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

346841, Ростовская область, Неклиновский район,  с. Андреево-Мелентьево,

ул. Победы, д. № 3, Телефон/факс: 8(86347) 3-32-35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» апреля  2016г.						                                № 41

с. Андреево-Мелентьево

«Об утверждении отчета за 1 квартал 2016 года

об исполнении плана мероприятий муниципальных программ

Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 28.08.2013г. № 19 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения»,  Администрация  Андреево-Мелентьевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчеты за 1 квартал 2016 года о реализации муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения:

1.1. «Развитие физической культуры и спорта в Андреево-Мелентьевском сельском поселении на 2015-2020 годы» (Приложение № 1);

1.2. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2015-2020 годы» (Приложение № 2);

1.3. «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2015-2020 годы» (Приложение № 3);

1.4. «Развитие дорожного хозяйства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении на 2015-2020 годы» (Приложение №4);

1.5. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами на 2015-2020 годы» (Приложение №5);

1.6. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2015-2020 годы» (Приложение № 6);

1.7. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2015-2020 годы» (Приложение № 7);

1.8. «Муниципальная политика» на 2015-2020 годы» (Приложение № 8)

1.9. «Информационное общество Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2015-2020 годы» (Приложение № 9)

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Андреево-Мелентьевского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Андреево-Мелентьевского

сельского поселения				                                	              Ю.В. Иваница

## Приложение №1

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от  11.04.2016г. № 41

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Андреево-Мелентьевском сельском поселении на 2015-2020 годы»

за отчетный период 1 квартал 2016 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата оконча-ния реалииза-ции меропри-ятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  | 10,0 | - | 1 |
| 1.1.1. | Физкультурные и массовые спортивных мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Андреево-Мелентьевском сельском поселении на 2015-2020 годы» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Уплата первоначального взноса за участие в розыгрыше Первенства (кубков) Неклиновского района по футболу | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 10,0 | 0,0 | 1 |

## Начальник сектора экономики и финансов                                          Бандак А.Б.

## Приложение №2

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от  11.04.2016г. № 41

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2015-2020 годы»

за отчетный период 1 квартал 2016 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1. | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  | 22,9 | 6,8 | 1 |
| 1.1.1. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» в рамках муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2015-2020 годы» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Содержание и обслуживание системы противопожарной безопасности | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 22,9 | 6,8 | 1 |

## Начальник сектора экономики и финансов                                          Бандак А.Б.

## Приложение №3

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от  11.04.2016г. № 41

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2015-2020 годы»

за отчетный период 1 квартал 2016 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  | 2630,9 | 700,2 | 8 |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культурно - досуговой деятельности Андреево-Мелентьевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» муниципальной программы «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2015-2020 годы» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Субсидия бюджетному учреждению | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 2630,9 | 700,2 | 8 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» |
| 1.1.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культурно - досуговой деятельности Андреево-Мелентьевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» муниципальной программы «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2015-2020 годы» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Субсидия бюджетному учреждению | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 334,3 | 68,9 | 1 |

## Начальник сектора экономики и финансов                                          Бандак А.Б.

## Приложение №4

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от 11.04.2016г. № 41

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении на 2015-2020 годы»

за отчетный период 1 квартал 2016 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  | 1775,9 | 60,0 | 5 |
| 1.1.1 | Расходы на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 40,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2 | Расходы на ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие транспортной системы Андреево-Мелентьевского сельского поселения» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1635,9 | 60,0 | 5 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения» |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  | 100,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1. | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения (установка дорожных знаков, разметка дороги в целях повышения безопасности дорожного движения на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения) |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100,0 | 0,0 |  |

## Начальник сектора экономики и финансов                                          Бандак А.Б.

## Приложение №5

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского  сельского поселения

от 11.04.2016г. № 41

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами на 2015-2020 годы»

за отчетный период 1 квартал 2015 год

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  | 4925,5 | 985,9 | 7 |
| 1.1.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-моуправления Андреево-Мелентьевского сельского поселения в рамках под-программы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами на 2015-2020 годы»» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Выплата з/п и начисления Главы и аппарата | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 4496,4 | 863,5 | - |
| 1.1.2. | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Андреево-Мелентьевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муници-пальными финансами на 2015-2020 годы» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Содержание аппарата администрации поселения | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 389,3 | 120,6 | 7 |
| 1.1.3. | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Андреево-Мелентьевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Управление муниципальными фи-нансами и создание условий для эффективного управления муни-ципальными финансами на 2015-2020 годы» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Уплата налогов: земельный налог, транспортный налог, налог на имущество | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 40,0 | 2,0 | - |
|  | Итого: |  |  |  |  | 4925,5 | 985,9 | 7 |

## Начальник сектора экономики и финансов                                          Бандак А.Б.

## Приложение №6

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от 11.04.2016г. № 41

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2015-2020 годы»

за отчетный период 1 квартал 2015 год

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Организация благоустройства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | 1050 | 361,9 2 |  |  |  |  | 588,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.1. | Мероприятия по организации освещения улиц Андреево-Мелентьевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Организация благоустройства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2015-2020 годы» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения |  | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 1050,0 | 361,9 | 2 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения и водоотведения в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  | 4,9 | 0,0 | 0 |
| 2.1.1. | Субсидия на софинансирование расходов на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услугина 2016 год | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения |  | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 4,9 | 0,0 |  |

## Начальник сектора экономики и финансов                                          Бандак А.Б.

## Приложение №7

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от 11.04.2016г. № 41

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2015-2020 годы»

за отчетный период 1 квартал 2016 год

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Экологическая безопасность Андреево-Мелентьевского сельского поселения» |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  | 168,5 | 137,3 |  |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Экологическая безопасность Андреево-Мелентьевского сельского поселения» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов, противоклещевая обработка, дезинфекция колодцев | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 168,5 | 137,3 | 11 |
|  | Итого по программе: |  | 168,5 | 137,3 | 11 |

## Начальник сектора экономики и финансов                                          Бандак А.Б.

## Приложение №8

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от 11.04.2016г. № 41

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика на 2015-2020 годы»

за отчетный период 1 квартал 2016 год

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Андреево-Мелентьевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  | 23,2 | 2,2 | 3 |
| 1.1.1. | Мероприятия по повышению профессиональных компетенций кадров муниципального управления в рамках подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Андреево-Мелентьевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Муниципальная политика на 2015-2020 годы» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения |  | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 5,2 | 2,2 |  |
| 1.1.2. | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Андреево-Мелентьевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Муниципальная политика на 2015-2020 годы» |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 18,0 | 0,00 | 3 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Муниципальная политика на 2015-2020 годы» |
| 2.1 | Основное мероприятие | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 25,0 | 23,5 |  |
| 2.1.1. | Официальная публикация нормативно-правовых актов Андреево-Мелентьевского сельского поселения, проектов правовых актов Андреево-Мелентьевского сельского поселения и иных информационных материалов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Муниципальная политика на 2015-2020 годы» муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Муниципальная политика на 2015-2020 годы» |  |  |  |  | 25,0 | 23,5 | 1 |
|  | Итого по программе: |  | 48,2 | 25,7 | 4 |

## Начальник сектора экономики и финансов                                          Бандак А.Б.

## Приложение №9

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от 11.04.2016г. № 41

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2015-2020 годы»

за отчетный период 1 квартал 2016 год

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий» |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  | 32,8 | 26,8 |  |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий» муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения |  | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 32,8 | 26,8 | 3 |
|  | Итого по программе: |  | 32,8 | 26,8 | 3 |

## Начальник сектора экономики и финансов                                          Бандак А.Б.