АДМИНИСТРАЦИЯ

АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

346841, Ростовская область, Неклиновский район,  с. Андреево-Мелентьево, ул. Победы, д. № 3, Телефон/факс: 8(86347) 3-32-35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03»  марта   2015г. 					                                              № 14

с. Андреево-Мелентьево

«О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

В целях  урегулирования вопросов  устойчивого развития территории  Андреево-Мелентьевского сельского поселения, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Областным законом Ростовской области от 14 января 2008 г. N 853-ЗС "О градостроительной деятельности в Ростовской области", Уставом  Андреево-Мелентьевского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта  внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки  Андреево-Мелентьевского  сельского поселения.

2. Утвердить план мероприятий по  внесению изменений в  Генеральный план и в Правила землепользования и застройки  Андреево-Мелентьевского сельского поселения (приложение № 1).

3. Создать комиссию по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план   и в Правила землепользования и застройки  Андреево-Мелентьевского сельского поселения  (Приложение № 2).

4. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план и в Правила землепользования и застройки  Андреево-Мелентьевского   сельского поселения (Приложение № 3).

5. Поручить комиссии по подготовке предложений  о внесении изменений в  Генеральный план и в Правила землепользования и застройки  Андреево-Мелентьевского сельского поселения:

5.1. Рассмотрение поступивших предложений по внесению изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки  Андреево-Мелентьевского сельского поселения;

5.2. Разработку задания на подготовку проекта корректировки в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки  Андреево-Мелентьевского  сельского поселения.

6. Поручить ведущему  специалисту Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения Брезгулевской  И.В.:

6.1. Подготовку проекта решения Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского  сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки  Андреево-Мелентьевского сельского поселения».

6.2. Организацию и проведение публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского  сельского поселения «О внесении изменений в  Генеральный план и в Правила землепользования и застройки  Андреево-Мелентьевского сельского поселения».

6.3. Своевременное опубликование в информационном бюллетене Андреево-Мелентьевского  сельского поселения  и размещение на официальном  сайте Андреево-Мелентьевского  сельского поселения в сети Интернет :

- сообщения о приеме заявлений и предложений по внесению изменений в  Генеральный план и в Правила землепользования и застройки  Андреево-Мелентьевского сельского поселения,

- проекта решения Собрания  депутатов Андреево-Мелентьевского  сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки  Андреево-Мелентьевского сельского поселения».

7. Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене Андреево-Мелентьевском  сельского поселения  и разместить на официальном  сайте Андреево-Мелентьевского   сельского поселения в сети Интернет.

8.Постановление вступает в силу со дня его подписания.                                            9.  Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава Андреево-Мелентьевского

сельского поселения 					                             Ю.В. Иваница

Приложение 1

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского  сельского поселения

от  03.03.2015 г.  № 14

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Публикация в средствах массовой информации сообщения о приеме предложений по внесению изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Ведущий специалист Брезгулевская И.В. | Март 2015 г. |
| 2 | Рассмотрение комиссией по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Андреево-Мелентьевского сельского поселения поступивших предложений | Начальник сектора по общим и организационным вопросам Л.НЛищенко | Апрель 2015 г. |
| 3 | Подготовка задания на разработку проекта корректировки Генерального плана и Правил землепользования и застройки Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Комиссия по подготовке предложений | Март 2015 г. |
| 4 | Подготовка подрядчиком проекта корректировки Генерального плана и Правил землепользования и застройки Андреево-Мелентьевского сельского поселения (в случае заключения муниципального контракта) | Подрядчик проекта | Апрель – Май 2015 г. |
| 5 | Опубликование проекта решения Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Андреево-Мелентьевского сельского поселения (не менее чем за три месяца до его утверждения) и сообщения о проведении публичных слушаний. | Ведущий специалист Брезгулевская И.В. | Июнь 2015 г. |
| 6 | Согласование проекта решения Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Андреево-Мелентьевского сельского поселения» в порядке, предусмотренном действующим законодательством | Комиссия по подготовке предложений | Июль – сентябрь 2015 г. |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Андреево-Мелентьевского сельского поселения» | Ведущий специалист Брезгулевская И.В. | Октябрь 2015 г. |
| 8 | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по подготовке предложений проекта о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Комиссия по подготовке предложений | Ноябрь 2015 г. |
| 9 | Доработка подрядчиком проекта корректировки Генерального плана и Правил землепользования и застройки Андреево-Мелентьевского сельского поселения по итогам рассмотрения комиссией по подготовке проекта « О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Андреево-Мелентьевского сельского поселения по результатам публичных слушаний (в случае необходимости) | Подрядчик проекта | Ноябрь 2015 г. |
| 10 | Направление проекта решения о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Андреево-Мелентьевского сельского поселения » (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) для принятия Главой поселения решения о направлении проекта «О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Андреево-Мелентьевского сельского поселения» в Собрание депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения для утверждения. После получения сводного заключения Правительства Ростовской области | Комиссия по подготовке предложений | Ноябрь 2015 г. |
| 11 | Принятие Собранием депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения решения по проекту «О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Андреево-Мелентьевского сельского поселения» | Собрание депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Ноябрь 2015 г. |

Приложение 2

к постановлению

Администрации  Андреево-Мелентьевского

сельского поселения

от  03.03.2015г. №  14

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| Председатель комиссии: | Иваница Ю.В. | Глава Андреево-Мелентьевского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: | Лищенко Л.Н. | Начальник сектора по общим и организационным вопросам администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения |
| Секретарь: | Пашкова М.В. | Главный специалист администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения |
| Члены комиссии: | Корабейников В.Г. | Начальник сектора муниципального хозяйства администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения |
|  | Калачев Р.А. | депутат Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения, председатель комиссии по земельным вопросам, строительству, ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
|  | Шапошникова Н.Ю.. | Главный архитектор Неклиновского района (по согласованию) |
|  | Другие заинтересованные лица и организации – по согласованию |

Приложение   № 3

к постановлению  Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского  поселения

от  03.03.2015 г.  № 14

П О Р Я Д О К

деятельности   комиссии   по  подготовке   предложений  о внесении  изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки  Андреево-Мелентьевского сельского поселения

1. Общие    положения.

1.1. Для рассмотрения предложений по внесению изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки  Андреево-Мелентьевского сельского поселения и подготовки проекта решения Собрания   депутатов Андреево-Мелентьевского  сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки  Андреево-Мелентьевского сельского поселения» создается комиссия по подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки  Андреево-Мелентьевского сельского поселения (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия по  разработке  проекта в своей   деятельности   руководствуется действующими   законодательствами  Российской  Федерации, Ростовской    области, настоящим   Положением.

2. Состав Комиссии

2.1. Состав Комиссии определяется Главой администрации Андреево-Мелентьевского  сельского поселения.

2.2. Деятельностью Комиссии руководит председатель, в его отсутствие обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель председателя Комиссии.

3. Деятельность   комиссии:

3.1. Заседания  комиссии  проводятся  по  мере   необходимости.

3.2. Решения  на  заседаниях  комиссии   принимаются  открытым   голосованием, большинством  голосов, присутствующих  на  заседании   членов   комиссии. Каждый   член  комиссии  обладает   правом   одного  голоса. При   равенстве   голосов  принятым  считается   решение, за    которое    проголосовал    председательствующий   на  заседании.

3.3. Заседания   комиссии  оформляются   протоколом. Протокол  подписывается   присутствующими  на   заседании    членами   комиссии  и  утверждается  председателем   комиссии.  В  протокол  вносится  особое   мнение,  высказанное   на   заседании  любым   членом   комиссии.

Выписки    из   протоколов   с   особым    мнением   прилагаются   к   проекту изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки.

3.4. Решения   комиссии, выработанные    в   отношении   предложений, замечаний  и  дополнений,  вносятся   в    проект изменений в  Генеральный план и в Правила землепользования и застройки.

4. Права  и   обязанности   председателя  комиссии.

Председатель  комиссии   обязан:

4.1. Руководить,  организовывать  и   контролировать   деятельность   комиссии.

4.2. Распределять  обязанности  между   членами  комиссии.

4.3. Организовать   проведение  заседаний  и  вести  заседания   комиссии.

4.4. Утверждать   план  мероприятий  и   протоколы  заседаний  комиссии.

4.5. Обеспечивать   своевременное   представление  материалов (документов и  т.д.) и  представлять   комиссии    информацию  об актуальности   данных  материалов.

4.6. Обобщать   внесенные  замечания, предложения  и  дополнения  к   проекту изменений в Генеральный план  и в Правила землепользования и застройки  и ставить   на голосование  для  выработки   решения  для   внесения  в  протокол.

4.7. Вносить  дополнения  в   план  мероприятий  в  целях  решения   вопросов, возникающих   в ходе   деятельности   комиссии.

4.8. Требовать  своевременного  выполнения   членами   комиссии  решений,  принятых   на  заседаниях  комиссии.

4.9. Снимать   с  обсуждения   вопросы, не  касающиеся   повестки  дня,   утвержденной    планом   мероприятий, а  также   замечания, предложения  и   дополнения, с   которыми   не   ознакомлены   члены   комиссии.

4.10. Давать   поручения   членам   комиссии  для  доработки (подготовки)  документов (материалов), необходимых   для   разработки  проекта изменений в  Генеральный план и в Правила землепользования и застройки.

4.11. Привлекать   других  специалистов  для  разъяснения   вопросов, рассматриваемых    членами   комиссии  при  разработке  проекта изменений в   Генеральный план и  в Правила землепользования и застройки.

4.12. Созывать  в   случае  необходимости   внеочередное  заседание   комиссии.

5. Права   и   обязанности   членов  комиссии.

5.1. Принимать   участие  в  разработке   плана  мероприятий   комиссии.

5.2. Участвовать  в  обсуждении  и  голосовании   рассматриваемых  вопросов  на  заседаниях   комиссии.

5.3. Высказывать   замечания,  предложения  и   дополнения  в  письменном  или   устном  виде, касающиеся    основных   положений   проекта изменений в   Генеральный план и  в Правила землепользования и застройки со  ссылкой   на   конкретные  статьи законов, кодексов  Российской  Федерации  и  законов  субъекта   РФ  в  области  градостроительства   и   земельных  отношений.

5.4. Высказывать  особое   мнение  с   обязательным   внесением  его  в   протокол  заседания.

5.5. Своевременно  выполнять  все   поручения   председателя   комиссии.

6. Прекращение  деятельности  комиссии.

Комиссия   прекращает  свою   деятельность   после   принятия    Собранием депутатов Андреево-Мелентьевского   сельского поселения решения   об  утверждении   нормативного  правового  акта  «О внесении изменений в Генеральный план  и  в Правила землепользования и застройки Андреево-Мелентьевского  сельского  поселения».